甲方合同编号：

乙方合同编号: 


绿建一星预评价申报咨询服务合同

   工程名称:南昌航空大学上海路校区25栋学生宿舍

建设项目 

工程地点:南昌航空大学上海路校区               
委托人（甲方）:南昌航空大学       
受托人（乙方）:              
签订日期:    年    月    日

委托人（甲方）：南昌航空大学           
受托人（乙方）：                 
根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，甲方委托乙方为南昌航空大学上海路校区25栋学生宿舍建设项目提供绿建一星预评价申报咨询服务，经双方协商一致，签订本合同。

咨询范围：

本次咨询为上海路校区25栋学生宿舍建设项目，总建筑面积约为21954.92㎡，按照《江西省绿色建筑评价标准》，参照《绿色建筑评价标准》GB/T50738-2019（2024年版）和其他相关实施细则规定提供绿建一星与评价申报咨询服务。

按照绿色建筑评价标准一星级要求（满足全部控制项和一星级得分要求），结合项目情况，在尽量少增加建造成本的原则下，提出经济合理的绿色建筑技术措施，并编写相关技术报告及绿色建筑新增专项设计；经甲方确认后，由甲方将方案落实到施工图中，乙方应在合同范围内提供协助。

第二条 本合同审查项目的服务内容
乙方根据甲方工程进度及项目规划设计要求拟派          负责并提供咨询服务内容如下：

1、根据甲方确认的绿色建筑评价标准，确定项目所要达到的技术要求;

2、根据项目工作计划与进度安排，完成与建筑设计、结构设计、水电暖设计、景观设计、室内设计以及其它专业深化设计的咨询工作；完成设计方案的技术经济分析，并落实采用技术的技术要点、经济分析、相关产品等；

3、乙方将参与整个施工图完善修改阶段的技术指导，根据确定的设计方案，乙方提供相关技术文件，指导施工图设计融入绿色建筑技术和细部理念，提供施工图方案修改完善建议书；

4、完成绿色建筑设计所需要完成的各项模拟分析提供相应的分析报告，完成自评估报告；

5、按时提供准确的相关绿色建筑咨询资料，并协助配合建设方取得江西省绿色建筑一星级图纸审查合格证。
第二条 工期
合同工期：  10 日内（自项目资料提供完整日起算）；

2.1 乙方领取施工图及相关资料后 5 日内完成项目绿色建筑咨询工作所需要的所有检测（包括土壤氡检测、噪声检测、电磁辐射检测，乙方可委托专业机构进行检测），并提交《绿色建筑项目预评价得分表》；

2.2 乙方应 5 日内提供准确绿色建筑咨询报告；

2.3 乙方在服务合同期内需及时提供准确的相关绿色建筑咨询资料，并协助配合甲方取得江西省绿色建筑一星级图纸审查合格证。

第三条   付款方式：

本合同咨询费用计：      元，大写人民币：      万元。完成项目绿色建筑一星级审查工作所需要的所有检测并出具正式的检测报告，完成资料汇总及审查阶段工作内容并取得一星级图纸审查合格证后30天内，支付至合同价100%。
第四条  双方责任

4.1 委托人责任：

4.1.1委托人按本合同第二条规定的内容,在规定的时间内向受托人人提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。

4.1.2在合同履行期间，委托人要求终止或解除合同，咨询工作未开始的，免收审查费用；咨询工作已开始的，委托人按咨询费用的一半（实际工作量不足一半时）或全部（实际工作量超过一半时）向受托人支付咨询费用。
4.2 委托人责任：

4.2.1 乙方提供的咨询报告和意见不符合合同约定条件，应当整改。

4.2.2 如果甲方按照乙方的技术方案实施，由于方案及文件不完善的原因造成甲方实施项目未能通过图审，乙方应继续承担后续咨询工作。

4.2.3 如因乙方原因导致项目绿色建筑设计咨询工作未能按期完成，乙方应赔偿由此造成甲方的直接损失，赔偿总金额不超过合同总价。
4.2.4 受托人应保护委托人的知识产权,不得向第三人泄露、转让委托人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给委托人造成经济损失，委托人有权向受托人索赔。

4.2.4在服务有效期内，委托人应提供7*24小时技术支持，在委托人遇到技术问题时，应及时响应，如需现场服务的，应及时到场协助解决。

第五条   违约责任

5.1 委托人应按本合同第三条规定的金额和时间向受托人支付审查费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。

5.2 由于委托人自身原因，延误了提交资料影响项目图审,每延误一天，应减收该项目咨询费的千分之二。

5.3 受托人应保证委托人在使用服务成果的任何部分时不受任何关于侵犯所有权和著作权（版权）等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，审查人承担一切与之有关的责任。
第六条   其他

6.1本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由  南昌市 仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向甲方所在地人民法院起诉。

6．2本合同一式陆份，委托人肆份，审查人贰份，其中审查人需提供一份原件用于财务付款。本合同共计陆页A4纸张，缺页之合同视为无效合同。
6．3本合同经双方签章后生效。

6．4本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

6．5其它约定事项

无

（以下为签章页）

委托人名称：南昌航空大学    审查人名称：

  （盖章）                              （盖章）

法定代表人：                 法定代表人：

委托代理人：                 委托代理人：

税   号 ：12360000491012291R 税    号：

联 系 人：                   联 系 人：

单位地址：南昌市丰和南大道696号   单位地址：
邮政编码：                   邮政编码：

电    话：                   电    话：

开户银行中国工商银行南昌市青山湖支行开户银行：
银行账号：1502209009026408036银行账号：

PAGE  
3

