项目结算资料提交清单

（以下资料电子版均需提供盖章版，纸质版资料提供两份，其中必须有一套完整的原件资料）

- 招标文件

- 投标文件

- 中标通知书

- 施工合同

- 开工报告

- 施工图

- 竣工图

- 材料检测报告

- 签证变更（签字盖章版）

- 隐蔽工程验收记录

- 竣工验收报告

- 结算书（含计算底稿）

- 其他资料（图纸会审会议纪要、洽商纪录等）

- 工程结算审核承诺书（见附件一）

- 工程结算报审表-交甲方（见附件二：无需胶装，单独打印提交）

附件一

工程结算审核承诺书

南昌航空大学：

本单位按照有关法律法规的规定和南昌航空大学工程项目结算审计要求，向贵校提供了建设项目结算资料，并由贵校基建处送达审计处，并郑重承诺如下：

一、所提供的工程结算资料以及其他与审计事项相关的文件、会议记录、纪要、函件、通知等相关资料均真实、完整、合法。如有不实，责任有我单位承担。

二、涉及本工程造价结算的各项经济技术业务事项均在所提供的工程资料及其他资料中真实、完整的反映，保证无遗漏。如有漏报、少报，责任由我单位承担。

三、严格按照建设项目竣工结（决）算有关规定，积极配合贵单位基建处、审计处和审计咨询单位做好本项目的结（决）算审计工作。

四、在项目审计期间，我单位不与审计咨询单位直接联系，所有反馈意见均通过三方当面核对。如有违反，愿接受相应处罚。

五、我单位严格遵守工程项目廉政建设相关要求，不干涉审计人员正常工作，不向审计人员赠送现金、礼物、礼金、礼品卡（券）等。如有违反，愿接受相应处罚。

此承诺书一式三份，我单位、基建处、审计处各执一份。

施工单位：（盖章）

法定代表人：

项目经理：

年    月   日

附件二

南昌航空大学工程结算报审表

| 工程名称 | 南昌航空大学研究生公寓一期建设项目施工总承包 |  |  |  |  | 开工日期 | 2021年11月22日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 竣工日期 | 2022年12月15日 |
| 施工单位 | 江西省荣翔建设有限公司 |  |  |  |  | 联 系 人 | 李小军 |
|  |  |  |  |  |  | 联系电话 | 13807989182 |
|  | 招标控制价（元） |  | 合同价（元） |  |  |  | 报审结算价（元） |
| 金额（元） | 92778244.27 |  | 83259108.32 |  |  |  | 94263193.22 |
| 报 审 资 料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标文件 |  | 2本复印件 |  | 开工报告 |  |  | 1份复印件、1份原件 |
| 投标文件 |  | 2本复印件 |  | 施工图 |  |  | 2份原件 |
| 中标通知书 |  | 2本复印件 |  | 竣工图 |  |  | 2份原件 |
| 施工合同 |  | 2本复印件 |  | 签证变更（签字盖章版） |  |  | 2本原件 |
| 竣工验收报告 |  | 1份复印件、1份原件 |  | 结算书 |  |  | 2本原件 |
| 为配合对本工程项目的结算审核，本单位郑重承诺： 我单位对项目报送的结算造价和与工程结算造价相关的立项文件、招投标文件、合同、清标文件、工程量清单、工程材料设备清单、设计变更、签证及索赔等结算资料的完备性、符合性、合法合规性进行了检查，承诺结算资料真实、齐全、完备，不存在缺失，现送贵校复审。 送审单位（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 收件人 |  |  |  |  | 接收日期 |  |  |

说明：1.本表一式两份，送审单位一份，基建处一份。